02: Sex & Samfund

* Intro
* Læring
  + Scrum
    - Projektstyring

Gennem hele projekt-sprintet har vi benyttet os af <i>Trello</i> som virtuelt planlægningsværktøj, til at definere vores <i>sprint-backlog</i> og samtidig dokumentere fremdriften i sprintet. Det har hjulpet os med at danne overblik over mængden af opgaver i projektets sprint, da der løbende er blevet dokumenteret, hvilke opgaver som er blevet løst den pågældende dag samt gjort status over antallet af nytilkomne opgaver, udviklingen i det totale antal af opgaver for sprintet og sidst men ikke mindst en daglig status på det resterende antal af opgaver. Løbende er fremdriften i projekt-sprintet ligeledes blevet dokumenteret ved en grafisk fremstilling; <i>Burn-Down chartet.

Til planlægningen af projektets sprint på daglig basis, har vi benyttet os af <i>Daily Scrum</i>.<br> Det har fungeret på den måde, at der er blevet gjort status over gårsdagens arbejde og dagens agenda samt overskueliggjort mulige udfordringer, der måtte opstå eller var opstået for at nå dagens mål.<br> <i>Daily Scrum</i> bidrager til planlægningen af projektets sprint, idet man sikrer en effektiv arbejdsproces med uddelegering af arbejdsopgaver helt ned til hver enkelt dag.

Som tidligere beskrevet er <i>Burn-Down chartet</i> en grafisk fremstilling af fremdriften i <i>sprint-backlog'en</i>, der er blevet brugt aktivt og opdateret sideløbende med <i>Trello-boardet</i>, så gruppen hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvordan sprintet skred frem og om tidsplanen så ud til at holde for at nå det endelige <i>MVP</i>, som var sprintets endemål.

* + Burndown
  + Målgruppe
  + Brugerinterviews

Brugerundersøgelse vha. et struktureret interview af eksponenter for projektets primære målgruppe

* + - Før: Teste idé og det visuelle 🡪 iterativ proces
      * 5 sekunders test eller tænke-højt test
      * Struktureret interview
      * En person fra målgruppen
    - Efter:
      * Struktureret interview
        + Budskab
        + Informativt
        + Følte sig informeret

Gav stof til endnu en iteration

* + - * Tænke-højt test
  + Sekvensdiagram
  + Javascript - arrays